PMO Agent/Skill体系问题分析与整改方案

基于第二轮验收测试报告（v2.0）

编制日期：2026-07-31    依据：Agent Skill验收测试报告v2.0.docx

1. 执行摘要

第二轮验收测试对PMO领域4个Agent、37个Skill、6条编排链路进行了全面审查，综合评级A（86% A+B级通过）。整体质量良好，无P0级问题，但存在需要系统性整改的深层结构问题。

1.1 核心结论

| 问题级别 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 🔴 P0（严重） | 0项 | 无文件缺失、无orphan引用、无内容空洞 |
| 🟠 P1（章节别名） | 20项 / 10个Skill | 均为英文别名缺失，中文章节存在内容完整，不影响实际调用 |
| 🟡 P2（架构建议） | 2项 | 重复文件未清理、inclusions-exclusions-writer未注册 |
| ⚠️ 深层结构问题 | 4项 | Orchestrator与原子Skill边界模糊、Skill命名不一致、Handoff协议缺失 |

1.2 关键风险

| 风险项 | 风险等级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| OrchestratorProcedure缺失 | ⚠️ P1 | 6个编排Skill中有2个（cross-dept-solution-orchestrator、compliance-check）缺少## Procedure章节，仅有业务描述性章节，无法被Agent可靠调用 |
| Handoff协议空白 | ⚠️ P1 | 4个Agent均缺少结构化的Agent间交接协议，在跨Agent场景下无法保证信息传递完整性 |
| .agents/skills/重复文件 | ⚠️ P1 | 21个Skill文件在.agents/和skills/目录重复存储，存在版本分裂风险 |
| C级Skill内容空洞 | ⚠️ P1 | 4个C级Skill的Procedure章节内容不足500字，难以支撑实际银行业务场景调用 |

2. 问题分类与根本原因分析

2.1 P1问题详细分析（20项）

20项P1问题集中于10个Skill，根源是Skill编写过程中未统一执行章节别名规范。分为两类：

▎类型一：英文别名缺失（中文章节存在，内容充实）

共7个Skill：中文章节完整，但缺少英文别名heading来满足规范检测。主要原因是编写者直接使用中文标题，未添加中英双语heading对照。

| Skill | 状态 | 缺失别名 | 当前替代章节 | 修复策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| scope-boundary-checker | deprecated | ## Procedure | ## Operating procedure ✓ 但缺少## Procedure别名 | 废弃Skill，修复价值低 |
| wbs-builder | available | ## Procedure | ## Operating procedure ✓ 但缺少## Procedure别名 | B级，内容充实，可补充别名 |
| stakeholder-comms-planner | available | ## Procedure | ## Operating procedure ✓ 但缺少## Procedure别名 | B级，内容充实，可补充别名 |
| closure-report-writer | methodology | ## Procedure | 仅有## Closure Report Structure等子章节，缺少顶层Procedure | 方法论Skill，Procedure子章节分散 |
| ethics-management-plan-writer | methodology | ## Procedure | 仅有## Ethics Management Plan Structure等子章节，缺少顶层Procedure | 方法论Skill，Procedure子章节分散 |
| milestone-planner | available | ## Purpose / When_to_use / Quality Gates | 仅有中文数字编号章节，缺少标准英文别名 | C级，内容偏方法论 |
| schedule-sequencer | framework | ## Purpose / When_to_use / Quality Gates | 仅有中文数字编号章节，缺少标准英文别名 | B级，内容充实，可补充别名 |

▎类型二：章节本体缺失（内容本身不完整）

共3个Skill：章节本体不存在（如Quality Gates章节完全缺失），而非仅有语言别名问题。根本原因是Skill内容是方法论描述而非操作流程，实际Procedure章节无法从现有内容中提取。

| Skill | 缺失章节 | 当前状态 | 根本原因 | 修复策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| milestone-planner | ## Quality Gates | 不存在 | C级，内容不足5000字，Procedure章节混在数字编号中 | 重写Procedure + 补充Quality Gates |
| schedule-sequencer | ## Quality Gates | 仅有## 9. 质量门控（Quality Gates）子章节 | B级，数字编号体系中Quality Gates不完整 | 补充完整的Quality Gates章节 |
| cost-estimation-helper | ## Purpose / When_to_use / Quality Gates | ## Purpose → ## 1. 概述；## Quality Gates → 不存在 | B级，Procedure存在但无英文别名，Quality Gates缺失 | 补充别名 + Quality Gates章节 |
| etc-reestimation-helper | ## Purpose / When_to_use / Quality Gates | ## Purpose → ## 1. 概述；## Quality Gates → 不存在 | B级，Procedure存在但无英文别名，Quality Gates缺失 | 补充别名 + Quality Gates章节 |
| lessons-learned-summarizer | ## Purpose / When_to_use / Quality Gates | ## Purpose → ## 1. 概述；## Quality Gates → 不存在 | B级，内容6000+字，Procedure存在但无英文别名 | 补充别名 + Quality Gates章节 |

2.2 深层结构问题分析

第二轮审查揭示了4个比P1章节别名更根本的结构性问题，这些问题不属于验收测试的P0/P1/P2范畴，但对Skill体系的长期可维护性和Agent调用可靠性有重大影响。

2.2.1 Orchestrator与原子Skill边界模糊

6个Orchestrator Skill中，cross-dept-solution-orchestrator和compliance-check缺少## Procedure章节。根本原因是这两者的定位是「编排协调流程」而非「原子操作」，其Procedure分散在子章节中，未被识别为Procedure。

| Orchestrator | 现有最接近Procedure的章节 | 问题类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cross-dept-solution-orchestrator | ## Solution Generation Process | Procedure本体缺失 | 内容分散在多个子流程中，无统一入口 |
| compliance-check | ## Change Control Procedure | Procedure英文别名缺失 | 有## Change Control Procedure但检测脚本不识别该别名 |
| architecture-review | ## Review Procedure | Procedure英文别名缺失 | 有Procedure内容但使用非标准别名 |

2.2.2 Skill命名与分类体系不一致

Skill的pack.yaml中readiness字段有5种值（available/framework/methodology/new/deprecated），命名后缀也不统一（-orchestrator/-writer/-builder/-tracker/-helper/-facilitation），导致：

Agent在选择Skill时缺乏清晰的优先级判断依据

同一能力多个相似Skill并存（如scope-boundary-checker vs scope-management）

Tier A/B/C分类与readiness字段不完全对应

2.2.3 Agent间Handoff协议缺失

4个Agent均无结构化的交接协议章节。当前Agent间协作依赖隐式约定，在以下场景存在风险：

| 发起方→接收方 | 典型Handoff场景 | 当前缺失 |
| --- | --- | --- |
| 项目执行→项目检查 | 进度周报 / 风险上报 | 缺乏标准化数据格式和确认机制 |
| 战略推动→项目执行 | 规划包下发 | 缺乏交接确认和回退机制 |
| 项目管控→跨部门协调 | 问题升级 | 缺乏仲裁方和超时策略 |
| 项目检查→项目管控 | 合规违规报告 | 缺乏整改跟踪闭环 |

2.2.4 .agents/skills/重复文件导致版本分裂

skills/目录和.agents/skills/目录同时存在21个相同Skill文件。这些文件如不一致，会导致：

Agent引用skills/路径而Orchestrator引用.agents/skills/路径（pack.yaml中mixed）

修改一个文件不会同步更新另一处，造成行为不一致

Skill版本管理复杂度加倍

当前.agents/skills/目录包含 15 个SKILL.md文件，与skills/目录大量重复。

3. 整改方案

3.1 总体整改策略：分三阶段执行

根据问题优先级和依赖关系，建议分三阶段执行整改：

| 阶段 / 周期 | 整改目标 | 具体任务 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 立即（1-2天） | P1章节别名修复 | • scope-boundary-checker（废弃，补充Procedure别名防止误用） • wbs-builder / stakeholder-comms-planner（补充Procedure英文别名） • closure-report-writer / ethics-management-plan-writer（补充Procedure英文别名） • milestone-planner / schedule-sequencer（补充Purpose+When_to_use+Quality Gates英文别名） • cost-estimation-helper / etc-reestimation-helper / lessons-learned-summarizer（补充别名+Quality Gates章节） | 20项P1全部修复，Skill通过规范检测 |
| 第二阶段 短期（3-5天） | 深层结构修复 | • cross-dept-solution-orchestrator：补充## Procedure章节（现有## Solution Generation Process可改名为别名） • compliance-check：补充## Procedure章节（## Change Control Procedure改英文别名） • 4个Agent：补充## Agent间结构化Handoff协议章节 • inclusions-exclusions-writer：在pack.yaml中注册或删除 | Orchestrator可被可靠调用，Agent间有交接协议 |
| 第三阶段 中期（1-2周） | 架构优化 | • .agents/skills/重复文件：统一使用skills/目录，清理.agents/skills/重复文件 • Orchestrator Skill：建立Procedure模板，确保6个编排SkillProcedure章节100%覆盖 • C级Skill内容增强：milestone-planner等SkillProcedure章节内容扩充至>2000字 • Skill版本管理：pack.yaml的version字段与SKILL.md frontmatter version统一 | 架构健康度提升至优秀水平 |

3.2 第一阶段：P1章节别名修复详细方案（20项）

修复策略一：仅补充英文别名heading（在现有中文章节后插入英文别名，不修改现有内容）

| Skill | 插入位置 | 操作方法 |
| --- | --- | --- |
| wbs-builder | 在## Operating procedure后插入： ## Procedure | ## Operating procedure（已有）后添加## Procedure作为别名，检测工具即可通过 |
| stakeholder-comms-planner | 在## Operating procedure后插入： ## Procedure | 同上 |
| scope-boundary-checker | 在## Operating procedure后插入： ## Procedure | deprecated Skill，建议补充后归档 |
| closure-report-writer | 在## Closure Report Structure前插入： ## Procedure（或在文件靠前位置建立Procedure汇总章节） | 该Skill的Procedure分散在多个子章节中，建议在文件开头增加Procedure汇总段落后添加## Procedure别名 |
| ethics-management-plan-writer | 在## Ethics Management Plan Structure前插入： ## Procedure | 同上 |

修复策略二：补充缺失章节（需新增内容，不能仅靠添加别名heading）

| Skill | 缺失章节 | 操作方法 |
| --- | --- | --- |
| milestone-planner | 新增## Purpose + ## When to use + ## Quality Gates章节（## 1. 概述可作为## Purpose的中文原文，补充## Purpose作为英文别名） | ## 1. 概述 → ## Purpose（中文原文保留，补充英文别名） ## 3. Procedure（操作流程）→ ## Procedure（中文原文保留，补充英文别名） 新增## Quality Gates章节（目前完全缺失） |
| schedule-sequencer | 补充## Purpose + ## When to use英文别名 + ## Quality Gates章节 | ## 1. 概述 → ## Purpose ## 6. 进度排序Procedure（操作流程）→ ## Procedure ## 9. 质量门控（Quality Gates）→ ## Quality Gates（补充完整章节定义） |
| cost-estimation-helper | 补充## Purpose + ## When to use英文别名 + ## Quality Gates章节 | ## 1. 概述 → ## Purpose ## 3. Procedure（操作流程）→ ## Procedure 新增## Quality Gates（基于## 8. 合规说明重构） |
| etc-reestimation-helper | 补充## Purpose + ## When to use英文别名 + ## Quality Gates章节 | ## 1. 概述 → ## Purpose ## 4. Procedure（操作流程）→ ## Procedure 新增## Quality Gates（基于## 9. 状态定义重构） |
| lessons-learned-summarizer | 补充## Purpose + ## When to use英文别名 + ## Quality Gates章节 | ## 1. 概述 → ## Purpose ## 3. Procedure（操作流程）→ ## Procedure 新增## Quality Gates（基于## 6. 合规说明重构） |

3.3 第二阶段：深层结构修复方案

▎3.3.1 Orchestrator Procedure补充（2个Skill）

cross-dept-solution-orchestrator：现有## Solution Generation Process已有完整Procedure内容，仅需在前方插入## Procedure作为英文别名heading。

compliance-check：现有## Change Control Procedure已有Procedure内容，仅需在前方插入## Procedure作为英文别名heading，并将## Change Control Procedure改为## Procedure的中文别名形式。

▎3.3.2 Agent Handoff协议模板

为4个Agent统一补充## Agent间结构化Handoff协议章节，内容模板如下：

## Agent间结构化Handoff协议

### Handoff角色定义
- **发起方（Initiator）**：当前任务完成后主动发起Handoff的Agent
- **接收方（Recipient）**：接收上游输出并继续执行的Agent
- **仲裁方（Arbiter）**：当Handoff出现争议时介入的Agent（通常为项目管控智能体）

### Handoff触发场景矩阵
| 触发时机 | 发起方 | 接收方 | 交接数据 | 确认机制 | 响应时效 |
|---------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 规划包下发 | 战略推动智能体 | 项目执行智能体 | 项目章程草案、干系人清单 | 接收方确认回复 | 24h内 |
| 进度周报 | 项目执行智能体 | 项目管控智能体 | EVM周报、风险状态 | 管控方确认 | 每周五 |
| 风险升级 | 项目执行智能体 | 项目管控智能体 | 风险登记册更新 | 升级确认ACK | 4h内 |
| 评审请求 | 项目执行智能体 | 项目检查智能体 | 评审材料包 | 检查方确认 | 48h内 |
| 合规违规报告 | 项目检查智能体 | 项目管控智能体 | 违规详情及证据 | 管控方签收 | 立即 |

### Handoff状态机
pending（待确认）→ acknowledged（已接收）→ in_progress（处理中）→ completed（已完成）/ blocked（阻塞）

### 错误处理与超时策略
- 接收方4h内未确认：自动升级至项目管控智能体仲裁
- 数据格式校验失败：接收方返回错误清单，发起方重发
- 超时未完成：触发督办流程（项目管控智能体介入）

3.4 第三阶段：架构优化方案

▎3.4.1 重复文件清理方案

建议统一使用skills/目录作为唯一真实来源，.agents/skills/目录仅保留Agent专属Skill（如有）：

Step 1：比对skills/和.agents/skills/的SKILL.md内容哈希，识别不一致的文件

Step 2：对于内容一致的重复文件，删除.agents/skills/中的副本，更新pack.yaml引用路径

Step 3：对于内容不一致的文件，保留较新版本，删除旧版本

Step 4：验证更新后pack.yaml的14个chain引用全部指向skills/目录

▎3.4.2 Skill版本管理方案

建议在pack.yaml的version字段与各SKILL.md frontmatter的version字段之间建立映射关系：

每次验收测试通过后，批量更新version字段（major.minor格式，如1.0→1.1）

废弃Skill在version中标注为0.x（如scope-boundary-checker: 0.9-deprecated）

4. 执行计划

4.1 修复任务清单

| 任务ID | Skill | 缺失章节 | 修复操作 | 优先级 | 适用模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | scope-boundary-checker | Procedure英文别名 | 在## Operating procedure后插入## Procedure | 低（废弃Skill） | 模式C |
| P1-02 | wbs-builder | Procedure英文别名 | 在## Operating procedure后插入## Procedure | 高 | 模式C |
| P1-03 | stakeholder-comms-planner | Procedure英文别名 | 在## Operating procedure后插入## Procedure | 高 | 模式C |
| P1-04 | closure-report-writer | Procedure英文别名 | 建立Procedure汇总章节 + ## Procedure别名 | 高 | 模式C+B |
| P1-05 | ethics-management-plan-writer | Procedure英文别名 | 建立Procedure汇总章节 + ## Procedure别名 | 高 | 模式C+B |
| P1-06 | milestone-planner | Purpose+When_to_use+Quality Gates英文别名 | ## 1.概述→## Purpose；## 3.Procedure→## Procedure；新增## Quality Gates | 高 | 模式C+B |
| P1-07 | schedule-sequencer | Purpose+When_to_use英文别名 | ## 1.概述→## Purpose；## 6.Procedure→## Procedure；## 9.质量门控→## Quality Gates | 高 | 模式C |
| P1-08 | cost-estimation-helper | Purpose+When_to_use+Quality Gates | ## 1.概述→## Purpose；## 3.Procedure→## Procedure；新增## Quality Gates | 中 | 模式C+B |
| P1-09 | etc-reestimation-helper | Purpose+When_to_use+Quality Gates | ## 1.概述→## Purpose；## 4.Procedure→## Procedure；新增## Quality Gates | 中 | 模式C+B |
| P1-10 | lessons-learned-summarizer | Purpose+When_to_use+Quality Gates | ## 1.概述→## Purpose；## 3.Procedure→## Procedure；新增## Quality Gates | 中 | 模式C+B |

4.2 资源估算与分工

| 工作项 | 工作量估算 | 推荐人选 | 周期 | 建议启动时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1章节别名修复 | 10个Skill × 15分钟 | 1人（Skill编写者） | 1-2天 | 立即开始 |
| Orchestrator Procedure补充 | 2个Skill × 30分钟 | 1人（架构师） | 0.5天 | P1完成后 |
| Agent Handoff协议 | 4个Agent × 1小时 | 1人（PMO专家） | 1天 | 第二阶段 |
| 重复文件清理 | 21个文件比对 + 更新pack.yaml | 1人（DevOps） | 1天 | 第三阶段 |
| C级Skill内容增强 | 4个Skill × 2小时 | 子Agent并行（3个并发） | 2-3天 | 第三阶段 |

4.3 验收标准

| 验收项 | 验收标准 | 验证方法 | 验证时间点 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1章节别名 | 20项P1问题全部修复 | grep '## Procedure' skills/*/SKILL.md ¦ wc -l ≥ 20 | 修复完成当日 |
| Orchestrator Procedure | 6个Orchestrator 100%有## Procedure | 验收测试脚本通过率100% | 第二阶段完成 |
| Agent Handoff | 4个Agent 100%有Handoff章节 | 章节存在性检查 | 第二阶段完成 |
| 无新引入问题 | 修复过程不产生新的P0/P1 | 第三轮验收测试P0=0, P1≤5 | 全部完成后 |

5. 风险与依赖

| 风险项 | 概率 | 缓解措施 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修复引入新问题 | 中 | 每个Skill单独修复，避免批量patch误匹配 | 修复前备份文件，使用足够唯一的old_string |
| .agents/skills/清理后引用失效 | 高 | 清理前更新pack.yaml所有引用，清理后执行全量回归测试 | 第三阶段最后一步执行清理 |
| 子Agent内容增强质量不可控 | 中 | 提供详细的Procedure模板和银行业务上下文，减少子Agent幻觉 | 子Agent任务prompt中明确Procedure应包含的具体步骤 |
| Handoff协议编写依赖跨团队共识 | 中 | Handoff协议模板仅作框架，实际内容需PMO团队评审确认 | 第二阶段邀请PMO专家参与评审 |

6. 总结与建议

PMO Agent/Skill体系在第二轮验收测试中表现良好（86% A+B级，0 P0），但在章节规范和架构健康度方面存在系统性改进空间。20项P1章节别名问题和4项深层结构问题均可通过标准化修复流程解决。

6.1 立即行动（1-2天）

启动P1-02至P1-10的章节别名修复（8个活跃Skill）

scope-boundary-checker（废弃）补充Procedure别名后正式归档

6.2 短期行动（3-5天）

cross-dept-solution-orchestrator和compliance-check补充## Procedure章节

4个Agent补充Agent间结构化Handoff协议

inclusions-exclusions-writer在pack.yaml中注册或删除

6.3 中期优化（1-2周）

清理.agents/skills/重复文件（21个）

4个C级SkillProcedure内容增强（使用子Agent并行）

Skill版本管理规范化

建议在完成第一阶段P1修复后，执行第三轮验收测试，验证修复效果后再进入第二阶段。

— 报告正文完 —