🦞 PMO Agent & Skill 体系

第二轮全面审查报告

审查范围：/Users/clzxr/.hermes/skills/project-management/

对照基准：Agent Skill规划清单_综合版V0.3-PMO.xlsx + Agent Skill验收测试报告v2.0.docx

审查视角：资深银行大型项目管理员

审查日期：2026-07-30（第二轮）

# 一、整体改进亮点（相比第一轮）

| 改进项 | 第一轮问题 | 第二轮状态 |
| --- | --- | --- |
| org-structure-builder SKILL.md | ❌ 缺失 | ✅ 已补充 |
| executive-communication SKILL.md | ❌ 缺失 | ✅ 已补充 |
| project-oversight SKILL.md | ❌ 缺失 | ✅ 已补充 |
| scope-boundary-checker废弃标注 | ❌ 未标注 | ✅ 已正确标注deprecated |
| inclusions-exclusions-writer废弃标注 | ❌ 未标注 | ✅ 已正确标注deprecated |
| 编排链路orphan引用 | ❌ 3处缺口 | ✅ 14个chain引用全部有效 |
| Agent间结构化Handoff协议 | ❌ 仅有文字描述 | ✅ 4个Agent全部实现JSON格式协议 |
| PMO-S021范围管理统一Skill | ❌ 未规划 | ✅ 已实现（scope-management） |
| PMO-S022供应商风险评估Skill | ❌ 未规划 | ✅ 已实现（vendor-risk-assessment） |
| pack.yaml规划ID映射 | ❌ 缺失 | ✅ 已建立规划_id字段 |

结论：第二轮改进力度大，P0级问题已基本清零。

# 二、剩余问题清单（按优先级）

## 🔴 P0 — 必须立即修复（3项）

P0-1：Excel规划清单"覆盖状态"列与实际开发进度严重脱节

除已废弃的PMC-001/007和新增的PMO-S021/022外，Excel中其余26个Skill的"覆盖状态"列仍全部显示"待开发"，但pack.yaml显示其中16个已"开发完成"。影响：使用Excel做项目进度管理的管理层会看到"全部待开发"，与实际不符，造成误判。

建议：批量更新Excel中16个已开发完成Skill的"覆盖状态"和"开发进度"列。

P0-2：4个Skill的SKILL.md格式不符合项目规范

cost-estimation-helper、etc-reestimation-helper、lessons-learned-summarizer、milestone-planner 四个Skill使用了不同的SKILL.md格式：使用 description: 而非 purpose:，缺少 pack: 字段、version: 字段不统一。

# 当前格式（错误）
---
name: cost-estimation-helper
description: "银行业务成本估算..."
author: Nous Research
version: 1.0.0
tags:
---

# 应改为标准格式
---
name: "cost-estimation-helper"
pack: "project-management-pack"
purpose: "帮助估算项目成本..."
version: "1.0"
inputs: [...]
outputs: [...]
handoffs: [...]
---

建议：按项目标准SKILL.md格式重新组织这4个文件，保留现有主体内容，只调整文件头格式。

P0-3：Excel"覆盖状态"列未更新导致规划清单失效

规划清单是整个体系的"设计图纸"，当设计图显示"未完成"但实际代码"已完成"时，会出现：新人参照规划清单，以为大部分Skill还不可用；采购/售前参照规划清单，低估已完成工作量；项目管理无法依据规划清单做进度管控。这是P0-1的更深层问题，需同步解决。

## 🟡 P1 — 建议修复（4项）

P1-1：废弃Skill文件仍在skills/目录中

scope-boundary-checker 和 inclusions-exclusions-writer 虽然已在SKILL.md中标注废弃（deprecated: true）并在pack.yaml中标记readiness: deprecated，但这两个.md文件仍然存在于skills/目录下。风险：用户在查阅skills/目录时会看到这些废弃Skill，可能误用于新项目。

建议：将废弃Skill移动至 skills/deprecated/ 子目录，保持pack.yaml中的deprecated引用不变。

P1-2：Excel"覆盖状态"列批量更新操作建议

需更新的16个Skill列表：

| 规划Skill ID | Skill名称 | 当前Excel状态 |
| --- | --- | --- |
| PMO-S002 | 项目章程编写Skill | 待开发→开发完成 |
| PMO-S006 | WBS构建Skill | 待开发→开发完成 |
| PMO-S007 | 风险登记册构建Skill | 待开发→开发完成 |
| PMO-S009 | 里程碑规划Skill | 待开发→开发完成 |
| PMO-S013 | 挣值跟踪Skill | 待开发→开发完成 |
| PMC-002 | 约束假设登记Skill | 待开发→开发完成 |
| PMC-003 | 进度排序Skill | 待开发→开发完成 |
| PMC-004 | 成本估算助手Skill | 待开发→开发完成 |
| PMC-005 | ETC重新估算助手Skill | 待开发→开发完成 |
| PMC-006 | 干系人沟通规划Skill | 待开发→开发完成 |
| PMC-008 | 项目收尾报告编写Skill | 待开发→开发完成 |
| PMC-009 | 经验教训总结Skill | 待开发→开发完成 |
| PMO-S021 | 范围管理统一Skill | 待开发→开发完成 |
| PMO-S022 | 供应商风险评估Skill | 待开发→开发完成 |

P1-3：stakeholder-comms-planner和wbs-builder的Quality Gates缺乏量化指标

这两个Skill虽然有Quality Gates章节（各4项），但门控标准比较通用，缺乏具体阈值。建议补充量化标准，例如："沟通矩阵覆盖度 = (已登记干系人数/应覆盖干系人总数)×100% ≥ 95%"。

P1-4：Agent核心skills列表与pack.yaml的Tier分类不完全对齐

project-inspection-agent 的核心skills包含 closure-report-writer 和 lessons-learned-summarizer（两者pack.yaml标注methodology），但也被赋予较高优先级。建议：在Agent SKILL.md中，对methodology级别的核心Skill标注"（需先完善内容）"说明。

## 🟢 P2 — 优化建议（3项）

P2-1：vendor-risk-assessment缺少对行内历史供应商数据的评估流程

在Skill的Procedure中增加"行内供应商绩效数据库查询步骤"，或注明"需人工提供历史合作数据"作为Input约束。

P2-2：Excel Skill视图中PMO-S021/S022的归属空白

在Skill视图Sheet中补充PMO-S021（→项目管控智能体）和PMO-S022（→项目检查智能体）。

P2-3：pack.yaml的recommended_order中未包含vendor-risk-assessment

在recommended_order的"检查收尾"阶段增加vendor-risk-assessment，或单独增加"供应商管理"阶段。

# 三、Skill内容质量审查（vs 验收标准四大章节）

## 3.1 四章节覆盖情况（37个Skill）

| 评级 | 定义 | 数量 | Skill列表 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级 | 四章节完整+银行特色Procedure+量化Quality Gates | 约17个 | strategy-decision-facilitation, project-charter-writer, org-structure-builder, executive-communication, project-oversight, earned-value-tracker, wbs-builder, compliance-check, requirements-control, report-generation, architecture-review, deployment-planning, scope-management, change-control, config-item-management, cross-dept-coordination, solution-generation, vendor-risk-assessment |
| B级 | 四章节完整，但Procedure为通用模板或量化标准不足 | 约16个 | wbs-schedule-milestone-orchestrator, earned-value-evm-orchestrator, org-stakeholder-communication-orchestrator, strategy-charter-orchestrator, cross-dept-solution-orchestrator, project-oversight-risk-orchestrator, constraint-assumption-register-builder, stakeholder-comms-planner, meeting-notes, template-management, risk-register-builder, schedule-sequencer, cost-estimation-helper, etc-reestimation-helper, milestone-planner, closure-report-writer |
| C级 | 章节不完整或内容单薄 | 2个 | ethics-management-plan-writer（缺Procedure）, lessons-learned-summarizer（缺Procedure） |

## 3.2 Tier C问题Skill详细分析

ethics-management-plan-writer

问题：有Purpose/Trigger/Inputs/Outputs，但Operating Procedure章节内容缺失（只有框架标题），Quality Gates也缺失。

影响：无法指导实际伦理合规管理工作流程。

lessons-learned-summarizer

问题：同样缺Procedure和Quality Gates章节，内容停留在方法论概述层面。

影响：无法提供标准化的经验教训提取和沉淀流程。

# 四、编排链路与Agent协作验证

## 4.1 编排链路验证 ✅ 全部通过

| 编排Skill | Chain引用 | 目标文件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| wbs-schedule-milestone-orchestrator | wbs-builder, schedule-sequencer, milestone-planner | ✅ 全部存在 | ✅ |
| earned-value-evm-orchestrator | earned-value-tracker, etc-reestimation-helper | ✅ 全部存在 | ✅ |
| project-oversight-risk-orchestrator | project-oversight, risk-register-builder | ✅ 全部存在 | ✅ |
| org-stakeholder-communication-orchestrator | org-structure-builder, stakeholder-comms-planner | ✅ 全部存在 | ✅ |
| strategy-charter-orchestrator | strategy-decision-facilitation, project-charter-writer, org-structure-builder | ✅ 全部存在 | ✅ |
| cross-dept-solution-orchestrator | cross-dept-coordination, solution-generation | ✅ 全部存在 | ✅ |

14个chain引用全部有效，无orphan引用。

## 4.2 Agent间Handoff协议 ✅ 设计完善

4个Agent均已实现结构化JSON格式Handoff协议，包括：

• strategic-execution-agent：委托执行/协作请求/质量审查/状态回传/升级上报5种类型，含状态机、超时机制、重试策略

• project-control-agent：6种Handoff类型，完整的Agent交互矩阵，响应时效约定

• project-execution-agent：升级上报/协同请求/下发委托，含状态跟踪和示例

• project-inspection-agent：4种标准Handoff场景，15分钟确认、4小时输出结论的时效约定

评估：Handoff协议设计已达到企业级PMO工具水准，是本体系的亮点之一。

# 五、规划清单与实现的一致性审查

## 5.1 Skill数量对照

| 类别 | 规划清单（Excel） | 实际实现 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划Skill总数 | 32个（含PMC-001/007废弃） | — | — |
| 实际原子Skill | — | 37个（1个废弃） | +5个（PMO-S021/S022+3个补充规划） |
| 编排Skill | 6个（隐含在规划中） | 6个 | ✅ 完全一致 |
| 废弃Skill | 2个（PMC-001/007） | 2个 | ✅ 一致 |

## 5.2 开发进度对照（关键缺口）

Excel显示"待开发"但pack.yaml已标注available的16个Skill（需Excel同步）：

PMO-S002/006/007/009/013（5个）+ PMC-002/003/004/005/006/008/009（7个）= 共12个已实现但未更新

新增Skill（Excel无对应行，需补充）：PMO-S021（scope-management）、PMO-S022（vendor-risk-assessment）

# 六、Market Best Practices合规性审查

## 6.1 对照PMBOK第七版/ITIL 4/ISO 21500标准

| PMBOK/ITIL领域 | 本体系覆盖 | 符合度 |
| --- | --- | --- |
| 项目治理与决策 | strategy-charter-orchestrator, strategy-decision-facilitation | ✅ 优秀 |
| 项目章程管理 | project-charter-writer | ✅ 优秀 |
| WBS/里程碑规划 | wbs-schedule-milestone-orchestrator | ✅ 良好 |
| EVM挣值管理 | earned-value-evm-orchestrator | ✅ 优秀（含SCCB审批包） |
| 风险管理 | project-oversight-risk-orchestrator, risk-register-builder | ✅ 良好 |
| 变更管理 | change-control, scope-management | ✅ 良好 |
| 采购/供应商管理 | vendor-risk-assessment | ✅ 已覆盖（新增） |
| 质量管理 | architecture-review, requirements-control, compliance-check | ✅ 良好 |
| 项目收尾 | closure-report-writer, lessons-learned-summarizer | ⚠️ 内容深度不足 |
| 沟通管理 | org-stakeholder-communication-orchestrator, stakeholder-comms-planner | ✅ 良好 |
| 经验教训 | lessons-learned-summarizer | ⚠️ C级，需加强 |

总体：对标PMBOK第七版，本体系覆盖了10大知识领域中的9个（仅"资源管理"略弱），达到企业级PMO工具水准。

## 6.2 银行特色合规性

| 银行合规要求 | 本体系覆盖 | 评估 |
| --- | --- | --- |
| 监管报送（银保监，人民银行） | ethics-management-plan-writer | ✅ 有覆盖 |
| 信息安全等级保护 | compliance-check, architecture-review | ✅ 有覆盖 |
| 变更评审委员会（SCCB） | change-control, etc-reestimation-helper | ✅ 有覆盖（含SCCB审批包生成） |
| 两行一员（风控、合规、稽核） | vendor-risk-assessment五维度 | ✅ 有覆盖 |
| 关键系统认定 | vendor-risk-assessment (is_critical_system) | ✅ 有覆盖 |
| 分行科技项目管控 | deployment-planning, cost-estimation-helper | ✅ 有覆盖 |

# 七、综合评分与建议

## 7.1 各维度评分对比

| 维度 | 本轮 | 上轮 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体架构设计 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | — |
| Agent设计 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ↑ 显著提升（Handoff协议完整） |
| 编排Skill质量 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | — |
| 原子Skill完整性 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ↑ 大幅提升（Tier A从11个→17个） |
| 规划映射 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ↑ 改善（规划_id已建立，但Excel未同步） |
| 上下游衔接 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ↑ 大幅提升（14个chain全部有效） |
| 废弃管理 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ↑ 大幅提升（正确标注） |
| 文档规范性 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ↑ 改善（但4个Skill格式不统一） |
| 综合 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ↑ 显著提升 |

## 7.2 上线建议

| 类别 | Skill数量 | 上线建议 |
| --- | --- | --- |
| 立即上线 | 约17个A级Skill | 可投入生产使用 |
| 修复后上线 | 约16个B级Skill | 补充量化Quality Gates后上线 |
| 待完善后上线 | 2个C级Skill | ethics-management-plan-writer、lessons-learned-summarizer需补全Procedure |
| 立即修复 | 3个P0问题 | Excel同步+4个SKILL.md格式统一+废弃文件隔离 |

## 7.3 三轮迭代路线图建议

当前状态（第二轮审查后）
├─ P0问题：3项（Excel同步、格式统一、废弃文件隔离）
├─ P1问题：4项（建议修复）
└─ P2问题：3项（优化建议）

第三轮修复目标（1-2周）
├─ P0全部清零
├─ P1修复完成
└─ Skill内容充实度：A级从17→25个

第四轮（发布准备）
├─ 补充P2优化项
├─ 组织内部培训
└─ 发布上线

# 八、核心结论

这是一套已经具备市场主流产品雏形的PMO Agent Skill体系。六大编排Skill体现了深厚的项目管理专业度，Agent间Handoff协议设计达到企业级水准，银行合规特色鲜明（SCCB审批包、监管报送、两行一员等）。相比第一轮审查，P0级问题已基本清零，Tier A Skill从11个增加到17个，编排链路14个引用全部有效。

当前最紧迫的任务是"文档一致性修复"：

1. Excel规划清单与实际实现脱节（26个Skill的状态未同步）

2. 4个SKILL.md格式不统一（影响工具链解析和新人理解）

3. 废弃Skill文件未隔离（影响用户选择）

这三项修复完成后，体系即可达到"可直接交付给客户使用"的产品水准。