PMO Agent Skill 体系

验收测试报告

第四轮整改验收测试  v4.0

测试日期：2026年07月31日

测试范围：PMO领域全量Agent（4个）+ Skill（38个）

测试依据：Agent Skill规划清单_综合版V0.3-PMO.xlsx + pack.yaml

1. 测试概述

1.1 测试目的

对PMO领域已实施的全部Agent（4个）与Skill（38个）开展全面验收测试，通过文件审查、流程对照、编排链路验证三大维度，系统性验证交付物是否满足规划文档定义的功能范围、章节规范及编排逻辑，输出结构化验收测试报告。

1.2 测试范围

测试对象：

Agent（4个）：战略推动智能体、项目管控智能体、项目执行智能体、项目检查智能体

Orchestrator编排Skill（6个）：wbs-schedule-milestone-orchestrator、earned-value-evm-orchestrator、project-oversight-risk-orchestrator、org-stakeholder-communication-orchestrator、strategy-charter-orchestrator、cross-dept-solution-orchestrator

原子Skill（32个）：覆盖项目管控、项目执行、项目检查三大类场景

1.3 测试参考依据

Agent Skill规划清单_综合版V0.3-PMO.xlsx（Agent/Skill/Skill视图三页）

pack.yaml（skill_readiness_summary: available=35, framework=0, methodology=1, deprecated=2）

1.4 测试方法

文件审查：正则检测##章节存在性，中文章节必须附带EN别名（双轨规则）

流程对照：Agent scenarios字段 vs 规划文档Excel业务场景列表

编排链路验证：从pack.yaml读取chain字段，验证每个chain元素文件存在且无orphan

内容充实度评分：基于frontmatter字段+章节存在性+字符数综合评分（0-100分）

2. 测试结果整体统计

2.1 测试结果汇总

| 测试维度 | 总数 | 通过 | 失败 | 通过率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agent测试 | 4 | 4 | 0 | 100% | 4个Agent全部通过 |
| Orchestrator编排链路 | 6 | 6 | 0 | 100% | 6条chain全部有效 |
| 原子Skill章节规范 | 38 | 28 | 10 | 73.7% | 含B级10个 |
| P1级问题（有效） | 8 | - | 8 | - | 7可用Skill需修复+1废弃无需修复 |
| P2级问题（有效） | 3 | - | 3 | - | 均为轻微问题 |

2.2 Skill可用性评级分布

| 评级 | 数量 | 占比 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级（可直接使用） | 28 | 73.7% | score≥70 + 无P1问题 |
| B级（框架可用，内容需增强） | 10 | 26.3% | 存在P1问题或score<70 |
| C级（方法论级） | 0 | 0% | 无 |
| 合计 | 38 | 100% | - |

3. 详细测试结果分析

3.1 Agent测试结果

| Agent名称 | frontmatter | 三章节 | 引用Skill | 评级 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 战略推动智能体 | ✅ 完整 | ✅ 通过 | ✅ 有效 | A级 | 7,471字符 |
| 项目管控智能体 | ✅ 完整 | ✅ 通过 | ✅ 有效 | A级 | 6,929字符 |
| 项目执行智能体 | ✅ 完整 | ✅ 通过 | ✅ 有效 | A级 | 5,544字符 |
| 项目检查智能体 | ✅ 完整 | ✅ 通过 | ✅ 有效 | A级 | 4,226字符 |

3.2 Orchestrator编排链路验证

| Orchestrator | chain | 验证结果 |
| --- | --- | --- |
| wbs-schedule-milestone-orchestrator | wbs-builder→schedule-sequencer→milestone-planner | ✅ 通过 |
| earned-value-evm-orchestrator | earned-value-tracker→etc-reestimation-helper | ✅ 通过 |
| project-oversight-risk-orchestrator | project-oversight→risk-register-builder | ✅ 通过 |
| org-stakeholder-communication-orchestrator | org-structure-builder→stakeholder-comms-planner | ✅ 通过 |
| strategy-charter-orchestrator | strategy-decision-facilitation→project-charter-writer→org-structure-builder | ✅ 通过 |
| cross-dept-solution-orchestrator | cross-dept-coordination→solution-generation | ✅ 通过 |

3.3 Skill章节规范检测明细（38个Skill）

| Skill ID | 评级 | 得分 | Purpose | Procedure | QualityGates | When2Use | 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| architecture-review | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| change-control | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| closure-report-writer | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| compliance-check | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| config-item-management | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| constraint-assumption-register-builder | B | 90 | ✅ | ❌缺失 | ❌缺失 | ✅ | P1-01+P2-01 |
| cost-estimation-helper | A | 70 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| cross-dept-coordination | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| cross-dept-solution-orchestrator | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| deployment-planning | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| earned-value-evm-orchestrator | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| earned-value-tracker | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| etc-reestimation-helper | A | 70 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| ethics-management-plan-writer | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| executive-communication | B | 95 | ✅ | ❌缺失 | ✅ | ✅ | P1-02 |
| inclusions-exclusions-writer | B | 75 | ✅ | ❌缺失 | ❌缺失 | ✅ | P1+P2(废弃) |
| lessons-learned-summarizer | A | 70 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无(方法论) |
| meeting-notes | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| milestone-planner | A | 70 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| org-stakeholder-communication-orchestrator | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| org-structure-builder | B | 95 | ✅ | ❌缺失 | ✅ | ✅ | P1-03 |
| project-charter-writer | B | 95 | ✅ | ❌缺失 | ✅ | ✅ | P1-04 |
| project-oversight | B | 95 | ✅ | ❌缺失 | ✅ | ✅ | P1-05 |
| project-oversight-risk-orchestrator | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| report-generation | B | 85 | ❌缺失 | ✅ | ✅ | ❌缺失 | P1-08+P2-03 |
| requirements-control | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| risk-register-builder | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| schedule-sequencer | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| scope-boundary-checker | B | 85 | ✅ | ✅ | ❌缺失 | ✅ | P2-04(废弃) |
| scope-management | B | 95 | ✅ | ❌缺失 | ✅ | ✅ | P1-06 |
| solution-generation | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| stakeholder-comms-planner | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| strategy-charter-orchestrator | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| strategy-decision-facilitation | B | 95 | ✅ | ❌缺失 | ✅ | ✅ | P1-07 |
| template-management | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| vendor-risk-assessment | A | 90 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |
| wbs-builder | A | 90 | ✅ | ✅ | ❌缺失 | ✅ | P2-05 |
| wbs-schedule-milestone-orchestrator | A | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 无 |

4. 缺陷统计与整改情况

4.1 缺陷等级定义

| 等级 | 定义 | 本次数量 |
| --- | --- | --- |
| P0（严重） | Agent/Skill文件缺失、chain引用orphan skill导致编排链断裂 | 0 |
| P1（一般） | 缺少## Procedure章节或CN章节无EN别名 | 9（含1个废弃无需修复） |
| P2（轻微） | 缺少## When to use或## Quality Gates，内容充实度不足 | 5（含3个废弃建议忽略） |

4.2 P1问题清单（需整改）

| 编号 | Skill | 问题描述 | 评级 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | constraint-assumption-register-builder | 缺少## Procedure/Operating Procedure章节 | B级 | 补充## Operating Procedure章节 |
| P1-02 | executive-communication | 缺少## Procedure/Operating Procedure章节 | B级 | 补充## Operating Procedure章节 |
| P1-03 | org-structure-builder | 缺少## Procedure/Operating Procedure章节 | B级 | 补充## Operating Procedure章节 |
| P1-04 | project-charter-writer | 缺少## Procedure/Operating Procedure章节 | B级 | 补充## Operating Procedure章节 |
| P1-05 | project-oversight | 缺少## Procedure/Operating Procedure章节 | B级 | 补充## Operating Procedure章节 |
| P1-06 | scope-management | 缺少## Procedure/Operating Procedure章节 | B级 | 补充## Operating Procedure章节 |
| P1-07 | strategy-decision-facilitation | 缺少## Procedure/Operating Procedure章节 | B级 | 补充## Operating Procedure章节 |
| P1-08 | report-generation | CN Purpose/When_to_use无EN别名，且## Purpose缺失 | B级 | 补充## Purpose英文章节并保留CN别名 |
| P1-09 | inclusions-exclusions-writer | 缺少## Procedure章节 | C级 | 无需修复（已废弃） |

4.3 P2问题清单（建议整改）

| 编号 | Skill | 问题描述 | 评级 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2-01 | constraint-assumption-register-builder | 缺少## Quality Gates章节 | B级 | 建议补充质量门章节 |
| P2-02 | inclusions-exclusions-writer | 缺少## Quality Gates章节 | C级 | 无需修复（已废弃） |
| P2-03 | report-generation | 缺少## When to use章节 | B级 | 建议补充触发时机章节 |
| P2-04 | scope-boundary-checker | 缺少## Quality Gates章节 | C级 | 无需修复（已废弃） |
| P2-05 | wbs-builder | 缺少## Quality Gates章节 | A级 | 建议补充质量门章节 |

5. 专项测试结论

5.1 Agent测试结论

测试结果：✅ 全部通过（4/4）

全部4个Agent的frontmatter字段（name/purpose/scenarios）均完整，三章节结构（Agent职责/可用Skill库/主业务流程）均存在，引用Skill均有效。Agent层面无P0/P1/P2问题，全部达到A级标准。

5.2 Orchestrator编排链路验证结论

测试结果：✅ 全部通过（6/6）

6条编排链路chain字段全部验证通过，无orphan引用。每个Orchestrator的chain元素均在skills/目录下存在对应SKILL.md文件，pack.yaml与实际文件系统完全一致。

5.3 Skill章节规范检测结论

测试结果：⚠️ 28个A级，10个B级，0个C级

38个Skill中，28个（73.7%）达到A级标准。10个B级Skill问题分布：

7个可用Skill（constraint、executive-communication、org-structure-builder、project-charter-writer、project-oversight、scope-management、strategy-decision-facilitation）：缺少## Procedure章节，需补充操作流程

1个可用Skill（report-generation）：CN章节无EN别名 + ## Purpose缺失，需修复双轨别名结构

2个废弃Skill（inclusions-exclusions-writer、scope-boundary-checker）：已废弃，由scope-management替代，无需修复

6. 整体测试总结与上线建议

6.1 最终测试结论

结论：建议整改后通过（暂不满足直接上线标准）

测试通过率：Agent 100%、编排链路100%、Skill 73.7%

Agent（4个）：✅ 全部A级，无问题

编排链路（6条）：✅ 全部验证通过，无orphan

原子Skill（38个）：🟡 28个A级，10个B级（7个有效可用Skill需修复Procedure + 1个需修复双轨别名 + 2个废弃可忽略）

P1问题：8个有效（不含废弃Skill）

P2问题：3个有效建议修复

6.2 遗留问题说明

| 编号 | 问题描述 | 风险等级 | 暂缓原因 | 后续计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-01~07 | 7个Skill缺少## Procedure/Operating Procedure章节 | 一般 | 需人工补充各Skill操作流程内容 | 第五轮整改中修复 |
| P1-08 | report-generation CN章节无EN别名，## Purpose缺失 | 一般 | 需同时修复CN→EN别名结构 | 第五轮整改中修复 |
| P2-01 | constraint-assumption-register-builder缺少Quality Gates | 轻微 | 与P1-01同期修复 | 第五轮整改中修复 |
| P2-05 | wbs-builder缺少Quality Gates | 轻微 | 建议补充 | 可选修复 |
| 废弃Skill | inclusions-exclusions-writer、scope-boundary-checker章节不完整 | 可忽略 | 已废弃，由scope-management替代 | 确认迁移完整性即可 |

6.3 后续整改建议

1. 优先修复P1-01~07（7个Skill补充## Procedure/Operating Procedure章节）

2. 同步修复P1-08（report-generation CN/EN双轨别名问题）

3. 可选：补充wbs-builder的## Quality Gates章节（P2-05）

4. 确认废弃Skill（inclusions-exclusions-writer、scope-boundary-checker）已完全由scope-management承接

7. 审批签名

| 角色 | 姓名 | 签名 | 日期 | 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试负责人 |  |  |  |  |
| PMO产品负责人 |  |  |  |  |
| 质量管理负责人 |  |  |  |  |
| 技术评审负责人 |  |  |  |  |

本报告由Hermes Agent自动生成  |  测试版本：v4.0  |  生成时间：2026-07-31 14:49