PMO领域Agent与Skill规划实施项目
需求说明书

（项目管理体系智能体技能包）

版本：v1.0　　编制日期：2026年08月21日　　密级：内部

# 1. 文档概述

## 1.1 编制目的

本文档为PMO领域Agent与Skill规划实施项目的需求说明书，旨在明确项目背景、目标、范围、约束条件以及详细的功能与非功能需求，作为后续设计、实施和验收的依据。

## 1.2 项目背景

随着企业数字化转型的深入推进，项目管理复杂度持续上升，传统的文档驱动式项目管理模式已难以满足实时性、准确性和全流程管控的需求。为此，规划建设PMO领域智能体（Agent）与技能（Skill）体系，通过数字员工实现项目管理全生命周期的智能化支持，覆盖启动规划、计划制定、执行管控、检查收尾四大阶段。

## 1.3 适用范围

本文档适用于PMO领域Agent与Skill规划实施项目的所有干系人，包括：项目总监、项目经理、监理工程师、开发团队、测试团队及项目管理委员会（PMB）。

# 2. 项目目标

2.1 总体目标

构建一套完整的PMO领域智能体技能包，包含4个智能体（Agent）、37个原子与编排技能（Skill），覆盖项目管理全生命周期，实现从战略决策到项目收尾的全流程智能化支持。

2.2 具体目标

建成4个专业智能体：战略推动智能体、项目管控智能体、项目执行智能体、项目检查智能体

实现37个可用Skill，其中编排类Skill 6个（Tier A），原子类/方法论类Skill 30个

建成6条编排链路，将多个原子Skill串联为完整的业务流程

覆盖银行业项目管理核心场景：项目章程编写、WBS分解、挣值管理、风险监控、跨部门协调、合规检查等

支持生成.docx/.pptx等办公文档格式，适配现有工作流

确保所有Skill的文档规范性（ Purpose / When_to_use / Procedure / Quality Gates 四章节完整）

# 3. 项目范围

## 3.1 建设内容

3.1.1 智能体（Agent）建设

| Agent名称 | Agent ID | 职责定位 | 核心Skill数 | 覆盖阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 战略推动智能体 | strategic-execution-agent | 推动高层决策、构建组织治理、管理高层沟通 | 7 | 启动规划 |
| 项目管控智能体 | project-control-agent | 全局掌控、计划跟踪、风险识别、跨部门协调 | 7 | 执行管控 |
| 项目执行智能体 | project-execution-agent | 日常执行支持、报告生成、会议纪要、变更流程、配置管理 | 6 | 执行管控 |
| 项目检查智能体 | project-inspection-agent | 质量审查、供应商评估、合规检查、伦理合规、收尾审查 | 6 | 检查收尾 |

3.1.2 技能（Skill）建设

| Skill ID | Skill名称 | 类型 | Readiness | 所属编排链路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| strategy-decision-facilitation | 战略决策引导 | 原子类 | available | strategy-charter-orchestrator |
| project-charter-writer | 项目章程编写 | 原子类 | available | strategy-charter-orchestrator |
| org-structure-builder | 组织架构设计 | 原子类 | available | strategy-charter-orchestrator / org-stakeholder-communication-orchestrator |
| executive-communication | 高管沟通 | 原子类 | available | org-stakeholder-communication-orchestrator |
| wbs-builder | WBS分解 | 原子类 | available | wbs-schedule-milestone-orchestrator |
| schedule-sequencer | 进度排序 | 原子类 | available | wbs-schedule-milestone-orchestrator |
| milestone-planner | 里程碑规划 | 原子类 | available | wbs-schedule-milestone-orchestrator |
| earned-value-tracker | 挣值跟踪 | 原子类 | available | earned-value-evm-orchestrator |
| etc-reestimation-helper | ETC重新估算 | 原子类 | available | earned-value-evm-orchestrator |
| project-oversight | 项目监控 | 原子类 | available | project-oversight-risk-orchestrator |
| risk-register-builder | 风险登记册 | 原子类 | available | project-oversight-risk-orchestrator |
| cross-dept-coordination | 跨部门协调 | 原子类 | available | cross-dept-solution-orchestrator |
| solution-generation | 方案生成 | 原子类 | available | cross-dept-solution-orchestrator |
| report-generation | 报告生成 | 原子类 | available | — |
| meeting-notes | 会议纪要 | 原子类 | available | — |
| change-control | 变更控制 | 原子类 | available | — |
| compliance-check | 合规检查 | 原子类 | available | — |
| config-item-management | 配置项管理 | 原子类 | available | — |
| template-management | 模板管理 | 原子类 | available | — |
| architecture-review | 架构评审 | 原子类 | available | — |
| requirements-control | 需求管控 | 原子类 | available | — |
| deployment-planning | 投产规划 | 原子类 | available | — |
| cost-estimation-helper | 成本估算 | 原子类 | available | — |
| scope-management | 范围管理 | 原子类 | available | — |
| closure-report-writer | 收尾报告 | 原子类 | available | — |
| lessons-learned-summarizer | 经验教训总结 | 原子类 | methodology | — |
| ethics-management-plan-writer | 伦理管理计划 | 原子类 | available | — |
| vendor-risk-assessment | 供应商风险评估 | 原子类 | available | — |
| stakeholder-comms-planner | 干系人沟通规划 | 原子类 | available | org-stakeholder-communication-orchestrator |
| constraint-assumption-register-builder | 约束假设登记册 | 原子类 | available | — |
| project-info-manager | 项目信息管理 | 原子类 | available | — |
| wbs-schedule-milestone-orchestrator | WBS计划编排 | 编排类 | available | — |
| earned-value-evm-orchestrator | 挣值管控编排 | 编排类 | available | — |
| project-oversight-risk-orchestrator | 监控风险编排 | 编排类 | available | — |
| org-stakeholder-communication-orchestrator | 治理沟通编排 | 编排类 | available | — |
| strategy-charter-orchestrator | 战略章程编排 | 编排类 | available | — |
| cross-dept-solution-orchestrator | 跨部门协调编排 | 编排类 | available | — |

## 3.2 编排链路

strategy-charter-orchestrator（启动规划）：strategy-decision-facilitation → project-charter-writer → org-structure-builder

wbs-schedule-milestone-orchestrator（计划制定）：wbs-builder → schedule-sequencer → milestone-planner

earned-value-evm-orchestrator（执行管控）：earned-value-tracker → etc-reestimation-helper

project-oversight-risk-orchestrator（执行管控）：project-oversight → risk-register-builder

org-stakeholder-communication-orchestrator（启动规划）：org-structure-builder → stakeholder-comms-planner

cross-dept-solution-orchestrator（执行管控）：cross-dept-coordination → solution-generation

# 4. 详细需求

## 4.1 Agent需求

| 需求编号 | 需求描述 | 对应Agent |
| --- | --- | --- |
| RA-01 | 战略推动智能体应支持战略决策Facilitation，引导干系人通过结构化分析做出高质量战略方向决策 | 战略推动智能体 |
| RA-02 | 战略推动智能体应支持项目章程编写，生成符合银行业规范的.docx格式项目章程 | 战略推动智能体 |
| RA-03 | 战略推动智能体应支持组织架构设计，输出三层次治理架构+RACI矩阵 | 战略推动智能体 |
| RA-04 | 项目管控智能体应支持挣值管理全流程：EVM数据采集→绩效分析→ETC重新估算→SCCB审批包生成 | 项目管控智能体 |
| RA-05 | 项目管控智能体应支持项目监控与风险联动管理，支持偏差分析和预警 | 项目管控智能体 |
| RA-06 | 项目执行智能体应支持报告生成（周报/月报/专题报告），输出.docx格式 | 项目执行智能体 |
| RA-07 | 项目执行智能体应支持会议纪要全流程管理，从记录到分发到跟踪闭环 | 项目执行智能体 |
| RA-08 | 项目检查智能体应支持合规检查，覆盖监管合规、技术规范和管理制度三类 | 项目检查智能体 |
| RA-09 | 项目检查智能体应支持项目收尾报告编写，输出.docx格式 | 项目检查智能体 |
| RA-10 | 项目检查智能体应支持经验教训总结，分类编码并提供知识库更新建议 | 项目检查智能体 |

## 4.2 Skill需求

4.2.1 文档规范性要求

每个Skill必须包含以下四个核心章节，且中文章节须附带英文别名：

| 章节 | 要求 |
| --- | --- |
| ## Purpose / ## 目的 | 说明Skill的核心用途和使用场景，必须包含英文别名 |
| ## When_to_use / ## 触发时机 | 明确Skill的触发条件，中文章节须附带英文别名 |
| ## Procedure / ## 操作流程 | 提供分步骤操作指引，中文章节须附带英文别名 |
| ## Quality Gates | 定义验收质量门控标准，确保输出物符合要求 |

4.2.2 核心Skill功能需求

| 需求编号 | Skill ID | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| SR-01 | project-charter-writer | 应支持逐项信息采集生成项目章程，区分真实信息与假设信息，支持生成.docx文件 |
| SR-02 | wbs-builder | 应支持三层WBS分解（子系统→工作包→任务），支持进度排序和责任人分配 |
| SR-03 | earned-value-tracker | 应支持EVM指标计算（PV/AC/EV → SPI/CPI → 健康度评分），支持导出数据 |
| SR-04 | risk-register-builder | 应支持风险识别→评估→应对→监控全流程，维护动态风险登记册 |
| SR-05 | schedule-sequencer | 应支持关键路径识别（CPM）+ 工期估算，输出可执行进度计划 |
| SR-06 | milestone-planner | 应支持四类里程碑定义（决策点/交付点/评审点/发布点），含入口出口标准 |
| SR-07 | cost-estimation-helper | 应支持三种估算策略（类比法/参数法/自下而上），适配银行IT项目 |
| SR-08 | change-control | 应支持变更申请→评估→审批→实施→验证全流程闭环 |
| SR-09 | report-generation | 应支持周报/月报/专题报告生成，输出.docx格式 |
| SR-10 | compliance-check | 应支持三类合规检查（监管合规/技术规范/管理制度），输出检查报告 |
| SR-11 | vendor-risk-assessment | 应支持供应商五维度风险评估（资质/绩效/技术/运营/合规），输出加权评分和采购建议 |
| SR-12 | closure-report-writer | 应支持项目收尾报告编写（档案索引+经验教训+决算+后评价） |
| SR-13 | cross-dept-coordination | 应支持问题分类→协调会议→共识达成→行动跟踪的跨部门协调全流程 |
| SR-14 | scope-management | 应支持统一范围管理：范围定义表+灰区待定清单+变更触发条件+WBS映射 |

## 4.3 非功能需求

| 需求编号 | 需求类别 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 性能需求 | Skill响应时间单个不超过30秒（不含外部API调用等待） |
| NFR-02 | 文档输出 | 所有文档类Skill须支持输出.docx格式，内容排版规范 |
| NFR-03 | 可用性 | 36个Skill（去除2个deprecated）应100%可调用，编排链路无orphan引用 |
| NFR-04 | 可维护性 | 每个Skill独立目录，SKILL.md包含完整的元数据（name/description/purpose/inputs/outputs） |
| NFR-05 | 可扩展性 | 支持新增Skill时通过pack.yaml注册，不破坏现有编排链路 |
| NFR-06 | 编排链路完整性 | 6条编排链路的chain字段须100%指向真实存在的Skill文件，无orphan |

# 5. 验收标准

5.1 交付物清单

| 交付物编号 | 交付物名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D-01 | PMO领域Agent与Skill技能包 | 4个Agent + 36个Skill（含6个编排类），完整代码和文档 |
| D-02 | pack.yaml索引文件 | 包含所有Agent和Skill的元数据、编排链路定义 |
| D-03 | SKILL.md文档集 | 每个Skill配有规范的四章节SKILL.md文档 |
| D-04 | 验收测试报告 | .docx格式，包含问题清单（P0/P1/P2）和Skill可用性评级 |
| D-05 | 验收总结报告 | .docx格式，包含资产归档清单和市场情况 |
| D-06 | 售前PPT | .pptx格式，7页标准结构，含能力总览和技术架构 |

5.2 验收准则

Agent覆盖率：规划文档中定义的4个Agent 100%实现

Skill覆盖率：规划文档中定义的全部Skill 100%实现（37个available + 2个deprecated明确标注）

编排链路验证：6条编排链路的chain字段100%指向真实存在的Skill文件，0个orphan

文档规范性：每个Skill的SKILL.md含Purpose/When_to_use/Procedure/Quality Gates四章节，中英文别名双轨齐全

内容充实度：Tier A/B级Skill内容充实度评分≥50分

输出格式：文档类Skill支持输出.docx格式，排版规范

验收测试：执行完整验收测试，输出验收测试报告+验收总结报告+售前PPT三份文档

# 6. 风险与假设

| 风险编号 | 风险描述 | 严重度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Skill数量多（36个），章节规范性统一难度大 | 中 | 建立章节检测脚本，自动化扫描四章节完整性 |
| R-02 | 编排链路chain引用准确性验证复杂 | 中 | 开发专项验证工具，扫描pack.yaml chain引用 |
| R-03 | .docx输出格式一致性（不同Skill生成的文档格式统一） | 低 | 制定文档模板规范，统一样式标准 |
| R-04 | deprecated Skill的迁移说明不完整 | 低 | 在废弃Skill SKILL.md中明确标注替代关系 |

# 7. 项目计划

| 阶段 | 阶段名称 | 计划周期 | 主要活动 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 启动与规划 | 第1-2周 | 项目启动会、详细需求评审、技能包目录结构确认、验收测试计划制定 |
| Phase 2 | Agent与Skill开发 | 第3-10周 | 4个Agent开发、36个Skill开发、6条编排链路联调、文档规范性建设 |
| Phase 3 | 验收测试 | 第11-13周 | 执行完整验收测试（BA/IA/QA三维度≥120用例）、问题修复、复验 |
| Phase 4 | 上线与收尾 | 第14-15周 | 试运行、问题收敛、交付物归档、验收报告编制、项目关闭 |

# 8. 附录

附录A：Skill readiness状态说明

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| available | 可用 - Skill已开发完成，可直接调用 |
| framework | 框架 - Skill框架已定义，内容待填充 |
| methodology | 方法论 - 偏方法论描述，实际调用需补充场景化内容 |
| deprecated | 废弃 - 功能已合并至其他Skill，不建议使用 |

附录B：Agent与Skill映射关系

| Agent | 关联Skill列表 |
| --- | --- |
| 战略推动智能体 | strategy-charter-orchestrator, org-stakeholder-communication-orchestrator, wbs-schedule-milestone-orchestrator, strategy-decision-facilitation, project-charter-writer, org-structure-builder, executive-communication |
| 项目管控智能体 | earned-value-evm-orchestrator, project-oversight-risk-orchestrator, cross-dept-solution-orchestrator, wbs-schedule-milestone-orchestrator, earned-value-tracker, risk-register-builder, schedule-sequencer |
| 项目执行智能体 | report-generation, meeting-notes, change-control, compliance-check, config-item-management, template-management |
| 项目检查智能体 | architecture-review, requirements-control, compliance-check, ethics-management-plan-writer, closure-report-writer, lessons-learned-summarizer |